PROGRAM ZA PERIOD 2012-2016.

|  | OBEĆANO | URAĐENO | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MZ Breka-Koševo II |  |  |
| 1. | Osvjetljenje pješačke staze u Ulici Marcela Šnajdera od br. 9-12; | Projekat je realizovan |  |
| 2. | Postavljanje javne rasvjete oko nebodera u Ulici Patriotske lige br. 44 | Projekat je realizovan |  |
| 3. | Sanacija klizišta na početku Ulice Nahorevska | Projekat je realizovan | Klizište koje se pojavilo na početku ulice Nahorevska, a usljed rušenja objekta, sanirano je od strane KJKP RAD, a pod nadzorom Zavoda za izgradnju KS |
| 4. | Popravka stepeništa u Ulici Asima Ferhatovića br. 1 | Projekat je realizovan |  |
| 5. | Sanacija stepeništa u Ulici Marcela Šnajdera br. 9-11 | Projekat je realizovan |  |
| 6. | Sanacija pješačkih tokova u naselju nova Breka fazno | Projekat nije realizovan | Problem kompletne kanalizacione i odvodne mreže u naselju. Pribavljeno stručno mišljenje Zavoda za izgradnju KS, rade se popravke popucalih ploča kroz redovno održavanje |
| 7. | Sanacija stepeništa i pristupne staze prema objektu Safeta Pašalića br. 11 | Projekat je realizovan |  |
| 8. | Sanacija Ulice Marcela Šnajdera i izgradnja trotoara | Projekat je realizovan |  |
| 9. | Sanacija curenja vode pored džamije u Ulici Patriotske lige | Projekat je realizovan |  |
| 10. | Sanacija kraka u Ulici Asima Ferhatovića br. 29, 31, 33 | Projekat je realizovan |  |
| 11. | Rekonstrukcija i asfaltiranje ulica Hamze Orlovića i Hasana Sušića i postavljanje visokih ivičnjaka kod „Konzuma“ kako bi se spriječilo nepropisno parkiranje |  | U evidenciji nije pronađen ovaj zahtjev, osim zahtjeva za sanaciju raskrsnice ulica Hasana Sušića i Hamze Orlovića, što je realizovano |
| 12. | Rješenje problema obdaništa „Razigrani dani“ |  | Sredstva su osigurana za početak obnove ali je u toku riješavanje imovinsko-pravnih odnosa |
| 13. | Sanacija trotoara sa obje strane na dijelu ulice Himze Polovine od broja 25 do 53 | Projekat je realizovan |  |
| 14. | Obilježavanje pješačkih prijelaza ulica Asima Ferhatovića, prijelaz Breka – Ortopedija i Breka autobusno stajalište 17b |  | Obilježavanje horizontalne signalizacije se radi svake godine kroz redovno održavanje |
| 15. | Postaviti slivnik iza zgrade u ulici Juraja Najtharta 5 tj. ispred ulaza (iza MZ) |  | Dostavljeno KJKP Vodovod i Kanalizacija na nadležno rješavanje |
| 16. | Sanacija izljeva vode u ulici Juraja Najtharta na broju 17 i 19 |  | Rađeno više puta od strane KJKP Vodovod i Kanalizacija – problem se ponavlja |
| 17. | Sanacija izlijevanja vode u ulici Jovana Bijelića 1 |  | Rađeno više puta od strane KJKP Vodovod i Kanalizacija – problem se ponavlja |
| 18. | Sanacija podesta ispred ulaza u objekat – ulica Himze Polovine broj 39 |  | Zahtjev će se rješavati fazno u sklopu sanacije pješačkih tokova u naselju nova Breka |
| 19. | Sanacija podesta na stepeništu koje vodi iza zgrade u ulici Hasana Sušića broj 1,2,3 do ulice Jovana Bijelića | Projekat je realizovan |  |
| 20. | Sanacija potpornog zida u ulici Hamze Orlovića iznad broja 10 |  | Utvrđeno je, a prema izvještaju Zavoda za izgradnju KS da se radi o puknućima usljed klizanja terena pa je kandidovan za sanaciju u 2016. godini putem Zavoda za izgradnju KS. |
| 21. | Niše za kontejnere na području naselja Nova i Stara Breka | Projekat je djelimično realizovan | Urađena je niša u ulici Ismeta Mujezinovića Ugovorena je izrada niše ispred MZ u ulici Juraja Neidhardta - građani nisu dozvolili |

|  | MZ Marijin Dvor – Crni vrh |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Postavljenje stuba javne rasvjete u Ulici Crn vrh do br. 5 i 7 | Projekat je realizovan |  |
| 2. | Postavljanje javne rasvjete u Ulici Franca Lehara br. 1 | Projekat je realizovan |  |
| 3. | Postavljanje javne rasvjete u Ulici Kalmija Baruha na proširenju kod br. 8 | Projekat je realizovan |  |
| 4. | Sanacija stepeništa u Ulici Odobašina br. 114 do Ulice Avde Hume | Projekat je realizovan |  |
| 5. | Sanacija rukohvatne ograde u Ulici Tešanjska na izlazu iz Ulice Kalemova | Urađena rukohvatna ograda na broju 6 |  |
| 6. | Izgradnja stepeništa u Ulici Crni vrh od br 5 – 7 | Projekat je realizovan |  |
| 7. | Sanacija platoa između zgrada u Ulici Kranjčevićeva br. 11 – 39 – 43 | Urađene dvije faze obzirom na veliku površinu | III faza urađena kroz redovno održavanje kao neophodna sanacija |
| 8. | Sanacija potpornog zida u Ulici Avde Jabučice br. 41 | Projekat je realizovan |  |
| 9. | Sanacija trotoara u Ulici Hiseta |  | Ugovoreno s izvođačem, ali nije realizirano zbog toga što je prethodno potrebno uraditi rekonstrukciju vodovodne mreže, za šta bi trebalo izdvojiti značajna financijska sredstva. |
| 10. | Sanacija podzida u Ulici Kalemova od br.16 – 20 |  | Nisu uočena oštećenja na zidu, a ni sekretar MZ nije mogao precizirati o čemu se tačno radi |
| 11. | Sanacija potpornog zida u Ulici Tešanjska br. 10 | Projekat je realizovan |  |
| 12. | Sanacija raskrsnice Ulica Alipašina i Kranjčevićeva | Projekat je realizovan | Budući da su navedene ulice u to vrijeme bile u nadležnosti Direkcije za puteve KS, zahtjev je upućen na nadležno rješavanje. |
| 13. | Izgradnja nove saobraćajnice po RP Bulevar Franca Lehara (sa kompletnom infrastrukturom) |  | Elektrodistribucija nije dala saglasnost za izgradnju |
| 14. | Izgradnja pristupnog puta i parkinga prema Srednjoj tehničkoj školi – Bulevar Franca Lehara br. 5. |  | Nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. |

|  | MZ Koševsko brdo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada tehničkog rješenja i realizacija sanacije vodovodne i kanalizacione mreže u Ulici Muhameda Hadžijahića od broja 39 – 51 |  | Dostavljeno KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ na da se uradi tehničko rješenje. Do danas nije dostavljeno. |
| 2. | Izgradnja najmanje jedne sportske plohe sa pratećim inventarom |  | Realizacija zavisi od zaključka koji treba da dostavi Savjet MZ Koševsko brdo, kojim će biti utvrđen interes većeg broja građana ovog mjesnog područja. |
| 3. | Rješenje problema ambulante porodične medicine |  | U nadležnosti Ministarstva zdravstva KS |
| 4. | Sanacija stepeništa i postavljanje rukohvata u Ulici Nusreta Šišića dede br. 9 |  | Rađeno je popločanje staze prema ovoj zgradi/veza sa ulicom Braće Begić |
| 5. | Sanacija odvodnje otpadnih voda u Ulici Nusreta Šišića dede br. 5-9 |  | Bio je zahtjev - Izrada drenaže kod stambenog objekta u ulici Nusreta Šišića Dede br 7 što je nadležnost upravitelja Drugih zahtjeva na ovoj lokaciji nije bilo |
| 6. | Sanacija stepeništa i postavljanje ograde u Ulice Braće Begić br. 28 | Projekat je realizovan |  |
| 7. | Sanacija stepeništa i trotoara u Ulici Braće Begić br. 38 | Projekat je realizovan |  |
| 8. | Sanacija stepeništa i ograde u Ulici Braće Begić br. 40 | Projekat je realizovan |  |
| 9. | Sanacija stepeništa i staze do objekta u Ulici Jukićeva br. 27 | Projekat je realizovan |  |
| 10. | Sanacija ograde u Ulici hakije Kulenovića br. 42 | Projekat je realizovan |  |
| 11. | Popločavanje oko zgrade u Ulici Muhameda Hadžijahića od broja 25 – 27 i spoj sa zgradom 29 do 23 | Projekat je realizovan |  |
| 12. | Sanacija stepeništa u Ulici Muhameda Hadžijahića od br. 2 – 4 | Projekat je realizovan |  |
| 13. | Sanacija pristupnog stepeništa u Ulici Muhameda Hadžijahića od broja 46 – 48 - 50 | Projekat je realizovan |  |
| 14. | Postavljanje rukohvata na potpornom zidu u Ulici Braće Begić preko puta br. 48. | Projekat je realizovan |  |
| 15. | Sanacija stepeništa u Ulici Antuna Hangija kod mesdžida | Projekat je realizovan |  |
| 16. | Sanacija stepeništa i rukohvata u Ulici Antuna Hangija br. 39 | Projekat je realizovan |  |
| 17. | Sanacija stepeništa i rukohvata u Ulici Antuna Hangija br. 20 |  | Urađeni pristupi u ulici A.Hangija 22-24-26-28 |
| 18. | Sanacija stepeništa u Ulici Antuna Hangija br. 33 |  | Urađeno Antuna Hangija pored Robot komerca |
| 19. | Sanacija pristupnog stepeništa u Ulici Zuke Džumhura od br. 28 do br. 26 | Projekat je realizovan |  |
| 20. | Izgradnja staze za kolica u Ulici Antuna Hangija od br. 1 do br. 10 | Projekat je realizovan | U postupku izdavanja urbanističke saglasnosti Zavod za planiranje razvoja KS dao negativno stručno mišljenje |
| 21. | Izgradnja prolaza ili stepenica sa ogradom sa gornje strane OŠ Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak | Projekat je realizovan |  |
| 22. | Rekonstrukcija stepeništa – postavljanje kulir ploča i rukohvata cijelom dužinom stepeništa koje se nalaze na spoju Ulica Nusreta Šišića dede i Ulice Muhameda Hadžijahića | Projekat je realizovan |  |
| 23. | Postavljanje rukohvata po sredini stepeništa pored stambenog objekta u Ulici Nusreta Šišića dede br. 15 | Projekat je realizovan |  |
| 24. | Rekonstrukcija stepeništa – postavljanje kulir ploča i rukohvata cijelom dužinom stepeništa koja se nalazi na spoju Ulica Zuke Džumhura br. 1 i Muhameda Hadžijahića br. 35 | Projekat je realizovan |  |
| 25. | Rekonstrukcija stepeništa i rukohvata u Ulici Muhameda Hadžijahića br. 38 | Projekat je realizovan |  |
| 26. | Popravak stepenica i popravak rukohvata u Ulici Jukićeva br 31 | Projekat je realizovan |  |
| 27. | Sanacija vanjskog stepeništa na južnoj strani zgrade u Ulici Braće Begić br. 48 | Projekat je realizovan |  |
| 28. | Rekonstrukcija prilaznih putova prema stambenom objektu u Ulici Muhameda Hadžijahića od br. 9 – 11 | Projekat je realizovan |  |
| 29. | Rekonstrukcija trotoara u Ulici Jukićeva i postavljanje zaprečnih ivičnjaka | Projekat je realizovan |  |
| 30. | Rekonstrukcija kraka Ulice Muhameda Hadžijahića kod br. 38 | Projekat je realizovan | U pitanju je prilazna rampa i potporni zid. |

|  | MZ Ciglane-Gorica |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Završetak procedura na donošenju Regulacionog plana »Ciglane«; | Projekat je realizovan | Gradsko vije će Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 2012. godine, usvojilo Regulacioni plan „Ciglane“ ( „Službene novine Kantona “, broj 46/12) |
| 2. | Postavljanje dodatnog tuba javne rasvjete u Ulici Alipašina br. 45 - a, b, c,d,e i f. (iza sjedišta Porezne uprave FBiH) | Projekat je realizovan |  |
| 3. | Sanacija Merhemića trga sa izgradnjom podzemne garaže sa najmanje dvije podzemne etaže | Projekat je realizovan | Sanacija trga je u toku I faza je urađena sada se radi projektna dokumentacija za trg iznad džamije |
| 4. | Nastavak sanacije stepeništa pored kosog lifta od ul. Avde Hume do ul. Hakije Kulenovića | Projekat je realizovan |  |
| 5. | Sanacija kanala i ulegnuća na kolovozu u dužini cca 80 m u Ulici Mostarska | Projekat je realizovan |  |
| 6. | Sanacija klizišta kod kosog lifta | Projekat je realizovan |  |
| 7. | Izgradnja najmanje jedne sportske plohe sa pratećim inventarom |  | Izgradnja sportske plohe planirana je budžetom za 2014.godinu, međutim zbog neusaglašenih stavova građana ovog mjesnog područja po pitanju izgradnje planom predviđene sportske plohe do realizacije iste nije došlo. |
| 8. | Uređenje zelenih i parkovskih površina | Projekat je realizovan | Za realizaciju projekta Uređenje manjih javnih površina, u budžetu Općine Centar svake godine se planiraju sredstva za uređenje zelenih i parkovskih površina, koja se nastoje ravnomjerno rasporediti na sve mjesne zajednice. Prijedlozi za uređenje kandidovani od strane građana i ocijenjeni kao prioritet od strane Savjeta MZ-e, Služba razmatra sa stručnog aspekta i ukoliko ocijeni opravdanim iste realizira kroz pomenuti projekat tekuće budžetske godine, a putem KJKP Park. |
| 9. | Osvjetljenje tunela u Ulici Dajanli Ibrahimbega |  | Osvjetljenje tunela u ulici Hakije Kulenovića je urađeno; ne postoji tunel u Dajanli Ibrahimbega |

|  | MZ Hrastovi-Mrkovići |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja kanalizacije u Ulici Braće Kadić |  | Zahtjev za izradu projektne dokumentacije dostavljan je u više navrata KJKP „Vodovod i Kanalizacija“. Do danas nije dostavljena. |
| 2. | Uvezivanje i asfaltiranje krakova u Ulici Braće Kadić | Urađene dvije dionice u 2014. |  |
| 3. | Vodovodna mreža u ul. Grdonj od br. 69 do br. 79. | Projekat je realizovan |  |
| 4. | Postavljanje rasvjetnog tijela u Ulici Panjina kula kod br. 90 (spajanje sa ul. Grdonj | Projekat je realizovan | Nije urađeno zbog protivljenja građana. |
| 5. | Postavljanje tri rasvjetna tijela u ul. Panjina kulaod br. 127 do br. 141 | Projekat je realizovan |  |
| 6. | Postavljanje rasvjetnog tijela u ul. Nedžada Mušića kod br. 22 | Projekat je realizovan |  |
| 7. | Postavljanje ulične rasvjete u Mrkovićima od kuće Nenada Ješića do objekta „Kod Dine“ |  | Privatni posjed |
| 8. | Postavljanje rasvjetnog tijela u Mrkovićima (Zabrnjače) kod kuće Rađenović Smilje |  | Do objekta gđe Smilje Rađenović trebaju se otvoriti tri kapije i proći kroz privatne posjede; Nema karakter javne površine. (prema izvještaju ZIK-a) |
| 9. | Izrada projektne dokumentacije i rješavanje zemljišta u postupku izgradnje pješačke staze u ul. Panjina kula do br. 97 |  | Neriješeni imovinski odnosi |
| 10. | Izgradnja stepeništa i rukohvata između Ulica Kaukčijina i Alberta Fortisa | Projekat je realizovan |  |
| 11. | Asfaltiranje slijepog kraka Ulice Nedžada Mušića | Projekat je realizovan |  |
| 12. | Sanacija potpornog zida u Ulici Sedrenik mali br. 15 | Projekat je realizovan |  |
| 13. | Tamponiranje puta od Ulice Panjina kula br. 129 do spoja sa Ulicom Fadila Jahića Španca | Projekat je realizovan |  |
| 14. | Asfaltiranje prilaznog puta od Ulice Mithat Karić – Mitke do objekta u Ulici Hamida Beširovića br. 105 | Projekat je realizovan |  |
| 15. | Spajanje Ulice Hamida Beširovića i novoizgrađene Ulice iz naselja „Vrtovo sunca“ br. 72 |  | Urađen urbanistički projekat gradska uprava nikad nije ovjerila ovaj UP |
| 16. | Afaltiranje kraka Ulice 105. brigade od br. 33 f | Projekat je realizovan |  |
| 17. | Asfaltiranje kraka Ulice Idriza Ahmetovića od br. 39 | Projekat je realizovan |  |
| 18. | Asfaltiranje kraka Ulice Grdonj od br. 26 a | Projekat je realizovan |  |
| 19. | Sanacija kraka puta prema Mrkovićima, Javornik – Kućetine | Projekat je realizovan | Obzirom da se radi o pristupu jednom objektu u dužini cca 500m, te da put nije prikazan u katastarskom operatu smatramo da ovaj zahtjev nije opravdan |
| 20. | Asfaltiranje Ulice Branka Galeba od br. 2 – 10 | Projekat je realizovan |  |
| 21. | Postavljanje bankine (obojene ograde) u Ulici 105. brigade od br. 5 do br. 16 a | Projekat je realizovan |  |
| 22. | Izgradnja potpornog zida u Ulici 105. brigade kod br. 19 | Projekat je realizovan |  |
| 23. | Sanacija dijela Ulice Sedrenik mali od raskrsnice Ulice Sedrenik do br. 45. | Projekat je realizovan |  |

|  | MZ BARDAKČIJE | URAĐENO | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije klizišta Ulici Mandrina od 28 – 36 uz provođenje monitoringa | Djelomično realizovano | Nije završeno |
| 2. | Postavljanje javne rasvjete u Ulici Mndrina br. 49 | Projekat je realizovan |  |
| 3. | Postavljanje dopunske javne rasvjete u Ulici Himze Polovine (u blizini studentskog doma Bjelave); | Projekat je realizovan |  |
| 4. | Postavljanje stuba javne rasvjete u Ulici Ašikovac br. 16 | Projekat je realizovan |  |
| 5. | Postavljanje javne rasvjete u Ulici Bradakčije 83-Čikma | Projekat je realizovan |  |
| 6. | Postavljanje javne rasvjete u Ulici Mehmeda Handžića br. 10 | Projekat je realizovan |  |
| 7 | Postavljanje javne rasvjete u Ulici Mehmeda Handžića br. 1 | Projekat je realizovan |  |
| 8. | Postavljanje javne rasvjete u Ulici Bjelave od br. 117 do 119. | Projekat je realizovan |  |
| 9. | Izgradnja pješačke staze u Ulici Čadordžina | Projekat je realizovan |  |
| 10. | Postavljanje rukohvata u Ulici Šejh-Muhamedova (prema Ulici Mandrina |  | Odustali stanari, tražili da se ne postavlja |
| 11. | Sanacija Ulice Ašikovac sa postojećim krakovima | Projekat je realizovan |  |
| 12. | Sanacija kaldrme u Ulici Strmac od br 1 do 7 sa mogućnošću postavljanja rukohvata; | Projekat je realizovan |  |
| 13. | Asfaltiranje dijela Ulice Kartal gornji od br. 34 do 38. | Projekat je realizovan |  |

|  | MZ BETANIJA –ŠIP | URAĐENO | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kromolj od br. 1-51, izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže, faza 3 | Projekat je realizovan |  |
| 2. | Kromolj od br .1-15, izvođenje radova na konstrukciji azbest cementnog vodovoda | Projekat je realizovan |  |
| 3. | Zamjena azbestno-cementnih vodovodnih cijevi na dijelu Ulice Osmana Krupalije i sanacija kanalizacione mreže u cijeloj Ulici | Projekat je realizovan |  |
| 4. | Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u Ulici Alipašina od br. 126-138 i polaganje uličnog cjevovoda od br. 140 u dužini 70m |  | Ugovoreno sa KJKP VIK realizacija u 2016. |
| 5. | Ucjevljenje 2 potoka u Ulici Zije Dizdarevića pored br. 35 i pored br. 72 |  | Urađeno ucjevljenje 1 potoka a drugi ugovoren sa KJKP VIK |
| 6. | Izrada projektnog rješenje vodovodne mreže u Ulicama Zije Dizdarevića i Dejzina Bikića | U Zije Dizdarevića je urađeno u 2 kraka | Dejzina Bikića nije urađeno nije dostavljeno tehničko rješenje od KJKP VIK, sad se radi tehničko rješenje za D.bikića 39 (150m) |
| 7. | Postavljanje ulične rasvjete u Ulici Gornja Slatina br.6 ( 1 stub i 2 sijalice) | Projekat je realizovan |  |
| 8. | Postavljanje javne rasvjete u slijepom kraku Ulice Poljine | Projekat je realizovan |  |
| 9. | Postavljanje javne rasvjete u Ulici Gornji Kromolj | Projekat je realizovan |  |
| 10. | Postavljanje javne rasvjete u Ulici Alipašina br.245 | Projekat je realizovan |  |
| 11. | Postavljanje javne rasvjete u Ulici Alipašina br.303 | Projekat je realizovan |  |
| 12. | Izgradnja pješačke staze od Ulice Dejzina Bikića od br. 1 do stepeništa u Alipašinoj Ulici | Projekat je realizovan |  |
| 13. | Asfaltiranje Ulice Kromolj do br. 112 (cca 250m) | Projekat je realizovan |  |
| 14. | Proširenje Ulice Kromolj i Slatina | Projekat je realizovan | Izdata urbanistička saglasnost, u toku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa |
| 15. | Izgradnja nove saobraćajnice u sklopu RP Šip uključujući infrastrukturu | Projekat je realizovan |  |
| 16. | Sanacija dijela Ulice Slatinski put prema Ulici Ramiza Gugač-a | Projekat je realizovan |  |
| 17. | Asfaltiranje krakova u Ulici Sulejmana Omerovića-Cara | Projekat je realizovan |  |
| 18. | Asfaltiranje kraka Ulice Dejzina Bikića od br. 49-61 | Projekat je realizovan |  |
|  | MZ DONJI VELEŠIĆI | URAĐENO | NAPOMENA |
| 1. | Izgradnja nove saobraćajnice u skladu sa RP-Velešići uključujući infrastrukturu |  | Izdata urbanistička saglasnost, u toku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa |
| 2. | Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u Ulici Hasana Bibera, zamjena azbestnih vodovodnih cijevi (I faza) | I faza realizovana |  |
| 3. | Izgradnja potpornog zida u Ulici Hasana Bibera od br. 105 -107. | Projekat je realizovan |  |

|  | MZ DŽIDŽIKOVAC-KOŠEVO | URAĐENO | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Postavljanje javne rasvjete u Ulici Mice Todorović | Projekat je realizovan |  |
| 2. | Postavljanje javne rasvjete u pasažima i dvorištu zgrade Danijela Ozme 1 a i 1 b | Projekat je realizovan |  |
| 3. | Postavljanje rukohvata u Ulicama Sutjeska i Alekse Šantića | Projekat je realizovan |  |
| 4. | Sanacija stepeništa ispred MZ u Ulici Hasana Kikića br. 8. | Projekat je realizovan |  |
| 5. | Sanacija stepeništa u Ulici Čekaluša od br. 31-33. | Projekat je realizovan |  |
| 6. | Postavljanje ogledala na uglu Ulice Hasana Kikića i Danijela Ozme | Projekat je realizovan |  |
| 7 | Izgradnja niša za kontejnere | Urađeno na uglu ulica Džidžikova i Tina Ujevića | Ostale nisu zbog neutvrđene lokacije |
| 8. | Izmještanje GRAS-ovog terminala iz ulice Sutjeska |  | Pokrenute aktivnosti kod Ministarstva saobraćaja KS I Zavoda za planiranje nije nadležnost općine |
| 9. | Rekonstrukcija mobilijara i izgradnja dječijeg kutka u parku kod II Gimnazije | Projekat je realizovan | Kroz realizaciju projekta Uređenje manjih javnih površina, u 2015. godini izvršena je rekonstrukcija dječijeg i parkovskog mobilijara, obzirom na značaj lokacije i stepen devastacije ocijenjeno je opravdanim da se u 2016. godini izvrši potpuna izmjena dječijeg mobilijara |
| 10. | Rekonstrukcija „Austrijske kuće“ |  | R.P.“Zetra“, u okviru zone Zone B - Zona park "Koševo“, stvoren je planski preduvjet za rekonstrukciju objekta Austrijske kuće i to isključivo prema ranijem projektu kao objekat u funkciji kulture i obrazovanja. Realizacija nije u nadležnosti Službe za prostorno uređenje. |
| 11. | Postavljanje ležećih policajaca u ulici Koševo |  | Nema saglasnosti Ministarstva saobraćaja KS jer tom ulicom projazi javni prevoz |

|  | MZ SOUKBUNAR | URAĐENO | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izmjena vodovodne mreže u Ulici Nurudina Gackića cca 80 m |  | Predviđeno za realizaciju u 2016 |
| 2. | Izgradnja kanalizacije u Ulici Urijan-dedina od br. 147. do 175. i veza sa tranzitom |  | Nije završena projektna dokumentacija od KJKP VIK; planirano za realizaciju u 2016. |
| 3. | Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulici Urijan dedina |  | Nije završena projektna dokumentacija od KJKP VIK; planirano za realizaciju u 2016. |
| 4. | Izgradnja nove vodovodne i kanalizacione mreže u Ulici Vefika Karabdića i Jusufa Tanovića | Projekat je realizovan |  |
| 5. | Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije od Ulice Porodice Foht – MZ do grupe sedam objekata na Vranjačama (II faza); |  | Urađen projekat- planirano za realizaciju 2016 |
| 6. | Realizacija projekta oborinske i fekalne kanalizacije u Ulici Debelo brdo od br 18 prema broju 9 i spajanje sa Ulicom Porodice Foht | Projekat je realizovan |  |
| 7 | Izgradnja projektne dokumentacije, izgradnja vodovodne mreže u Ulici Mali Soukbunar; |  | Nije završena projektna dokumentacija od KJKP VIK; planirano za realizaciju u 2016. |
| 8. | Sanacija podzemne vode i kanalizacije u Ulici Urijan dedina od br. 34 – 41. |  | Nije završena projektna dokumentacija od KJKP VIK; planirano za realizaciju u 2016. |
| 9. | Sanacija klizišta u Ulici Trebevička br. 74. | Projekat je realizovan |  |
| 10. | Sanacija klizišta u Ulici Mrakuša – nastavak III faze | Projekat je realizovan |  |
| 11. | Izgradnja kanalizacione mreže u Ulici Porodice Foht, od OŠ Hasan Kaimija do MZ Soukbunar (II faza) | Projekat je realizovan |  |
| 12. | Osvjetljenje staze od Ulice Trebevička prema Debelom brdu | Projekat je realizovan |  |
| 13. | Postavljanje rasvjetnog tijela u Ulici Vranjače do br.28 | Projekat je realizovan |  |
| 14. | Postavljanje rasvjetnog tijela u Ulici Urijan dedina od br. 16 -22. | Projekat je realizovan |  |
| 15. | Postavljanje rukohvata u Ulici Soukbunar preko puta br.177. | Projekat je realizovan |  |
| 16. | Postavljanje rukohvata u Ulici Soukbunar preko puta br 55 – kod groblja | Projekat je realizovan |  |
| 17. | Postavljanje rukohvata u Ulici Soukbunar preko puta br.187 – kod džamije | Projekat je realizovan |  |
| 18. | Postavljanje rukohvata u Ulici Soukbunar preko puta 152 na spajanju sa Ulicom Trebevička | Projekat je realizovan |  |
| 19. | Sanacija stepeništa u Ulici Porodice Foht br. 13 do Ulice Debelo brdo | Projekat je realizovan |  |
| 20. | Sanacija Ulice Porodice Foht od jevrejskog groblja do SD Širokača | Projekat je realizovan |  |
| 21. | Sanacija Ulice Mrakuša | Projekat je realizovan |  |
| 22. | Sanacija dijela Ulice Pećina na raskrsnici sa Ulicom Soukbunar; | Projekat je realizovan |  |
| 23. | Sanacija dijela Ulice Mrakuša od raskrsnice sa Ulicom Put mladih Muslimana prema lamelama | Projekat je realizovan |  |
| 24. | Sanacija dijela Ulice Porodice Foht od br. 119 prema Ulici Trebevička | Projekat je realizovan |  |
| 25. | Rekonstrukcija prilaznog puta u Ulici Urijan dedina od br. 137 – 135 | Projekat je realizovan |  |
| 26. | Semaforizacija raskrsnice Urijan dedina – Put mladih Muslimana | Projekat je realizovan |  |
| 27. | Sanacija potpornog zida u Ulici Urijan dedina (ulaz sa tranzita); | Projekat je realizovan |  |
| 28. | Asfaltiranje čikme u Ulici Soukbunar |  | Na ovom području je klizište, potreban je veći zahvat i značajna finansijska sredstva. |
| 29. | Izgradnja ograde sa dva novoizgrađena potporna zida u Ulici Mrakuša iz sigurnosnih razloga | Projekat je realizovan |  |
| 30. | Izrada dva potporna zida u Ulici Porodici Foht (krak pored osnovne škole) | Projekat je realizovan |  |
| 31. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju potprnog zida u Ulici Porodice Foht (krak prema Vranjačama); | Projekat je realizovan |  |
| 32. | Sanacija potpornog zida u Ulici Nurudina Gackića (ulaz sa tranzita | Projekat je realizovan |  |
| 33. | Sanacija dijela Ulice Vranjače od 59 – 66. | Projekat je realizovan |  |

|  | MZ TRG OSLOBOĐENJA - CENTAR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Postavljanje dva rasvjetna tijela u Ulici Dalmatinska br. 4 | Projekat je realizovan |  |
| 2. | Sanacija ograde u Ulici Dalmatinska | Projekat je realizovan |  |
| 3. | Postavljanje dva rasvjetna tijela u Ulici Mis Irby br. 18 i 20 | Projekat je realizovan |  |
| 4. | Sanacija Ulice Ferhadija (dio Ulice koji pripada Općini Centar) | Projekat je realizovan |  |
| 5. | Sanacija dijela Ulice Ćemaluša (dionica između Ulice Ferhadija i Ulice M. M. Bašeskija) | Projekat je realizovan |  |
| 6. | Sanacija stepeništa u Ulici Kaptol | Projekat je realizovan |  |
| 7. | Sanacija klizišta u Ulici Dalmatinska | Projekat je realizovan |  |
| 8. | Vratiti naše poslovne prostore u Ulici Mula Mustafe Bašeskije 5 |  | Sudski postupak u vezi dokazivanja vlasništva u toku |
| 9. | Urediti parkovske površine u Ulici Radićeva | Projekat je djelimično realiziran (obnovljene zelene površine i mobilijar) | Potrebno je izvesti veći zahvat obnove pješačkih tokova unutar parka kako bi se zaokružila cjelina i obnovile parkovske površine u cjelosti. |
| 10. | Urediti parkovski prostor u Ulici Branilaca Sarajeva (nekadašnji Prešernov park); |  | Općina Centar je donirala sredstva Kantonu Sarajevo (10.000 KM) i Vakufskoj direkciji Sarajevo (50.000 KM) u svrhu očuvanja ovog lokaliteta za podršku očuvanja arheološkog parka Kalin hadži Alijine džamije. |
| 11. | Rekonstrukcija i asfaltiranje Ulice Kaptol i pripadajućih trotoara |  | Ulica Kaptol je do novembra 2015 godine bila u nadležnosti Direkcije za ceste KS te nemamo informaciju kad je rađena sanacija ove ulice |
| 12. | Rekonstrukcija igrališta »Metalac« sa izgradnjom podzemne garaže |  | Izrada urbanističkog projekta u toku |
|  | MZ SKENDERIJA - PODTEKIJA |  |  |
| 1. | Radovi na fekalnom priključku za stambeni objekat Soukbunar od br. 11-13 | Projekat je realizovan |  |
| 2. | Izrada projekta za sanaciju vodovodnih cijevi i Ulici Tekija |  | Nije urađen projekat od strane KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ |
| 3. | Izrada projektne dokumentacije za sanaciju kanalizacione mreže u Ulici Podgaj | Urađeno je i realizovano za novi krak ulice na lokalitetu Podgaj | Za staru ulicu Podgaj - Nije urađen projekat od strane KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ |
| 4. | Izrada projektne dokumentacije za sanaciju kanalizacione mreže u Ulici Stolačka kod br. 41 |  | Nije urađen projekat od strane KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ |
| 5. | Sanacija kamenog zida na raskrsnici Ulica Ljubljanska – Terezije |  | U toku izrada tehničke dokumentacije; radit će se uskoro. |
| 6. | Sanacija ulične rasvjete u Ulici Skenderija 26 (u pasažu zgrade) |  | Nije utvrđena mikrolokacija, nisu imali informaciju ni u MZ |
| 7. | Postavljanje javne rasvjete na novoizgrađenom stepeništu u Ulici Terezija do naselja Borak | Projekat je realizovan |  |
| 8. | Sanacija kamenih stepenica od Ulice Soukbunar do Ulice Ejuba Ademovića | Rađena je sanacija | Stepenište Ejuba –Ademovića tranzit smo radili nema veze ulica E ademovića – Soukbunar |
| 9. | Postavljanje Zaštitne ograde – rukohvata u Ulici Tekija do granice sa Ulicom Mladih Muslimana do početka stepenica u navedenoj Ulici |  | Nije pribavljena saglasnost Federalne Direkcije za puteve |
| 10. | Sanacija uništenih ploča duž Obale Maka Dizdara | Projekat je realizovan |  |
| 11. | Sanacija Ulice Ejuba Ademovića | Projekat je realizovan |  |
| 12. | Sanacija trotoara i postavljanje izdignutih ivičnjaka u Ulici Hamdiije Kreševljakovića kod br. 60 (od ženske medrese do stepenica Ulice Mjedenica) | Projekat je realizovan |  |
| 13. | Sanacija dijela Ulice Hamdije Kreševljakovića kod mosta Drvenija | Projekat je realizovan |  |
| 14. | Sanacija potpornog zida Ulica Nova br. 8 | Projekat je realizovan |  |
| 15. | Izgradnja nove saobraćajnice u skladu sa RP – Podgaj, uključujući infrastrukturu | Projekat je realizovan |  |
| 16. | Sanacija Ulice Podgaj | Projekat je realizovan |  |
| 17. | Sistemska izgradnja niša za kontejnera na prilagođenim mjestima |  | Treba utvrditi mikrolokalitete niše se ne mogu nalaziti na kolovozu i trotoaru (Zakon o sigurnosti saobraćaja“) |
| 18. | Postavljanje stalne radarske kontrole u dijelu ulice Terezija – kod OŠ „Vladislav Skarić |  | Nadležnost Direkcije za ceste KS |
|  | MZ PARK - VIŠNJIK |  |  |
| 1. | Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u Ulici Bolnička | Projekat je realizovan |  |
| 2. | Izrada elaborata istražnih radova prostora između objekata Ulica Višnjik br. 25 – 27 i Bolnička br. 22 | Projekat je realizovan |  |
| 3. | Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Zaima Šarca | Projekat je realizovan |  |
| 4. | Postavljanje rasvjetnog tijela iza zgrade Višnjik br 46 | Projekat je realizovan |  |
| 5. | Nastavak sanacije stepeništa između objekata u Ulici Višnjik 25, 27 i Ulice Bolnička br. 22, kao i sanacija stepeništa u potezu Bolnička 28 do Višnjik br. 27 a | Projekat je realizovan |  |
| 6. | Sanacija stepeništa sa rukohvatima i platoa kod objekta u Ulici Patriotske lige br. 7 (iza cvjećare) | Projekat je realizovan |  |
| 7. | Sanacija stepeništa sa rukohvatima i platoa kod objekta Patriotske lige br. 4, 6, 8 i 10 (kod garaža) | Projekat je realizovan |  |
| 8. | Sanacija Ulice Bolnička |  | Rađeno je vraćanje u provobitno stanje od strane KJKP VIK nakon rekonstrukcije mreže. Služba je pripremila projekat rekonstrukcije ulice dijela ulice Bolnička /od ulaza u KCUS do Asima Ferhatovića u skladu sa RP. U toku rješavanje imovinsklo pravnih sa KCUS pokrenut upravni spor. |
| 9. | Sanacija platoa ispred zgrade u Ulici Višnjik br. 44 | Projekat je realizovan |  |
| 10. | Izgradnja igrališta iza srednje Zubotehničke škole |  | U nadležnosti Minstarstva obrazovanja KS |
|  | MZ MEJTAŠ - BJELAVE |  |  |
| 1. | Sanacija vodovodne i kanalizacione mreže u Ulici Hadžihajdareva |  | Nije urađena projektna dokumentacija od KJKP „VIK“ |
| 2. | Sanacija oštećenih potpornih zidova oko objekta Doma policije u Ulici Tina Ujevića i Džidžikovac | Projekat je realizovan |  |
| 3. | Postavljanje dodatne javne rasvjete u Ulici Armaganuša br. 29 (Srednja trgovinska škola | Projekat je realizovan |  |
| 4. | Postavljanje dodatne rasvjete u Ulici Pinje Bajraktara | Projekat je realizovan |  |
| 5. | Postavljanje dodatne javne rasvjete u Ulici Dola kod br 2 i 3 (odnosno kod stepeništa) | Projekat je realizovan |  |
| 6. | Postavljanje dodatne rasvjete u Ulici Romana Petrovića | Projekat je realizovan |  |
| 7. | Sanacija pristupa zgradi u Ulici Derebent od br. 43 – 45 | Projekat je realizovan |  |
| 8. | Sanacija pristupa zgradi u Ulici Bjelave br. 103 | Projekat je realizovan |  |
| 9. | Sanacija stepeništa u Ulici Buka od br. 8 – 10 | Projekat je realizovan |  |
| 10. | Sanacija stepeništa u Ulici Sarač – Ismailova br. 6 | Projekat je realizovan |  |
| 11. | Sanacija stepeništa u Ulici Dola | Projekat je realizovan |  |
| 12. | Kompletna rekonstrukcija Ulice i trotoara u Ulici Pehlivanuša | Projekat je realizovan |  |
| 13. | Kompletna rekonstrukcija Ulice i trotoara Avde Sumbula | Projekat je realizovan |  |
| 14. | Sanacija Ulice Envera Čolakovića | Projekat je realizovan |  |
| 15. | Sanacija prostora u Ulici Bjelave 32 | Projekat je realizovan |  |
| 16. | Sanacija pasaža u Ulici Tina Ujevića od br 11 -13 | Projekat je realizovan |  |
| 17. | Kompletna rekonstrukcija Ulice i trotoara u Ulici Tahtali sokak | Projekat je realizovan |  |
| 18. | Kompletna rekonstrukcija Ulice i trotoara u Ulici Curak | Projekat je realizovan |  |
| 19. | Kompletna rekonstrukcija Ulice i trotoara Armaganuša | Projekat je realizovan |  |
|  | MZ PIONIRSKA DOLINA – NAHOREVO |  |  |
| 1. | Sanacija klizišta u Ulici Nahorevska | Projekat je realizovan |  |
| 2. | Nova separatna kanalizacija III faza Nahorevska 22-24 | Projekat je realizovan |  |
| 3. | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u selu Debelj |  | Nije urađeno projektno rješenje od KJKP „VIK“ |
| 4. | Postavljanje javne rasvjete u Ulici Nahorevska kod br. 218, 222 i 226 | Projekat je realizovan |  |
| 5. | Postavljanje rasvjete u Ulici Radava od br. 9 do glavne saobraćajnice u Nahorevu | Projekat je realizovan |  |
| 6. | Spajanje rasvjete Gornje i Donje Nahorevo | Projekat je realizovan |  |
| 7. | Sanacija dva mosta – glavni pravac Ulice Nahorevska |  | Nije usklađeno sa regulacionim planom |
| 8. | Asfalitiranje nastavka lijevog kraka Ulice Aleksandra Puškina od br. 39 do kraja Ulice | Projekat je realizovan |  |
| 9. | Spajanje Ulice Aleksandra Puškina sa Ulicom Panjina kula | Projekat je realizovan |  |
| 10. | Tamponiranje puta kroz selo Mrkovići preko Obora do Zabrnjače |  | Nije urađeno jer je postojeći makadamski put kvalitetniji, nego što bi se postiglo tamponiranjem |
| 11. | Izgradnja kraka Ulice Nahorevska od br.111 u skladu sa RP-Jagomir 2 | Projekat je realizovan |  |
| 12. | Asfaltiranje 600 m puta u Ulici Aleksandra Puškina + 45 m puta od br. 7 -9 |  | Urađen krak do novog naselja a glavni put čeka se projekat vik mreže od KJKP „VIK“ |
| 13. | Asfaltiranje puta u naselju Alapi | Projekat je realizovan |  |
| 14. | Asfaltiranje Ulice Radava – Selo | Projekat je realizovan |  |
| 15. | Izrada tehničkog rješenja problema izlijevanja vode, suhog potoka, prema Ulici Fadila Jahića Španca |  | Čeka se tehničkog rješenja od KJKP „VIK“ |

|  | MZ BETANIJA –ŠIP |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kromolj od br. 1-51, izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže, faza 3 | Projekat je realizovan |  |
| 2. | Kromolj od br .1-15, izvođenje radova na konstrukciji azbest cementnog vodovoda | Projekat je realizovan |  |
| 3. | Zamjena azbestno-cementnih vodovodnih cijevi na dijelu Ulice Osmana Krupalije i sanacija kanalizacione mreže u cijeloj Ulici | Projekat je realizovan |  |
| 4. | Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u Ulici Alipašina od br. 126-138 i polaganje uličnog cjevovoda od br. 140 u dužini 70m |  | Ugovoreno realizacija u 2016 |
| 5. | Ucjevljenje 2 potoka u Ulici Zije Dizdarevića pored br. 35 i pored br. 72 |  | Jedan je urađen drugi je planiran da se uradi u ovoj godini |
| 6. | Izrada projektnog rješenje vodovodne mreže u Ulicama Zije Dizdarevića i Dejzina Bikića |  | Dijelom urađeno – u dva kraka |
| 7. | Postavljanje ulične rasvjete u Ulici Gornja Slatina br.6 ( 1 stub i 2 sijalice) | Projekat je realizovan |  |
| 8. | Postavljanje javne rasvjete u slijepom kraku Ulice Poljine | Projekat je realizovan |  |
| 9. | Postavljanje javne rasvjete u Ulici Gornji Kromolj | Projekat je realizovan |  |
| 10. | Postavljanje javne rasvjete u Ulici Alipašina br.245 | Projekat je realizovan |  |
| 11. | Postavljanje javne rasvjete u Ulici Alipašina br.303 | Projekat je realizovan |  |
| 12. | Izgradnja pješačke staze od Ulice Dejzina Bikića od br. 1 do stepeništa u Alipašinoj Ulici | Projekat je realizovan |  |
| 13. | Asfaltiranje Ulice Kromolj do br. 112 (cca 250m) | Projekat je realizovan |  |
| 14. | Proširenje Ulice Kromolj i Slatina |  | U toku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. |
| 15. | Izgradnja nove saobraćajnice u sklopu RP Šip uključujući infrastrukturu |  | U toku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. |
| 16. | Sanacija dijela Ulice Slatinski put prema Ulici Ramiza Gugač-a | Projekat je realizovan |  |
| 17. | Asfaltiranje krakova u Ulici Sulejmana Omerovića-Cara | Projekat je realizovan |  |
| 18. | Asfaltiranje kraka Ulice Dejzina Bikića od br. 49-61 | Projekat je realizovan |  |